# 采购需求说明

一、项目概况

工程名称：碰头会（原芜湖外经广场）园区整体提升改造项目工程量清单及控制价编制

工程建设地点：芜湖市弋江区

工程规模及特征：项目总建筑面积约16.47万㎡。本次改造范围主要包括但不限于碰头会商业B、C、D区建筑外立面的改造、内部道路的翻新、园区内部亮化、绿化、水电气提升改造、地下停车场翻新等内容。项目工程概算4898.02万元，EPC工程总承包中标价为3539.31万元，工程量清单及控制价编制预算为14.16万元。现对工程量清单及控制价编制、询价及工程施工过程中相关造价咨询服务单位进行询价采购，编制工作内容包括对现场的工程量进行清单、控制价的编制，需按照《房屋建筑和市政基础设施重点工程建设项目工程量清单及最高投标限价编制管理实施细则》（芜市建〔2024〕32号）等相关文件要求执行。本项目选中两家造价咨询单位，清单及控制价编制收费标准参照《关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准的通知》(皖价服[2007]86号文)的中标折扣率执行。工程量清单及控制价编制费用计算基数为控制价乘以工程总承包中标费率计算出的价款。

二、控制价、服务期限及报价要求

（一）项目控制价

70786.18×2=141572.36元（含税, 按概算价×工程总承包中标费率×4‰×50%取费，按折扣率报价，最高投标报价折扣率为50%），超出控制价视为无效报价。

（二）项目服务期限

一次编制完成时间为15个日历天，提供施工阶段关于工程量清单及控制价的咨询服务（合同签订之日起至项目竣工验收）。

（三）报价要求

1、参照《关于重新制定工程造价咨询服务收费项目及标准的通知》(皖价服[2007]86 号文)规定的建设工程造价咨询服务收费项目及标准为基础，以折扣率报价。最终清单控制价咨询单位收费标准取报价最低的两家单位的平均值，作为计费依据。

2、计算造价咨询服务费时，计算基数为施工招标的中标价（扣除暂列金额）;钢筋和预埋件的费用不另计，视为已含在工程量清单和控制价编制费中。计算工程量清单及控制价编制服务费时，最终汇总单位(主编)服务费按投标报价×1.04计算，编制单位(副编)服务费按投标报价×0.96计算。

3、投标人总报价是根据询价文件所确定的服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的造价服务一切费用。乙方完成本项目工作所产生的交通费、食宿费、差旅费、资料费、测量工器具等一切费用均由乙方自行承担，甲方除咨询酬金外不再另行支付任何其他费用。因工程延期，咨询酬金不予增加。乙方知悉并确认合同价格已包含人工费成本、利润、税金、服务期限内的风险费用等完成本次工作所发生的全部费用。

三、服务内容及要求

1、工程量清单及控制价编制，包括但不限于参加图纸交底、现场踏勘、工程量清单和控制价会审、优化设计后的部分工程量清单量价调整、复核投标人提出的质疑、参加标后中标人的提出的项目及工程量核对，以及随时提供采购人需要的数据等相关内容。

2、服从采购人管理，保证造价编制人员接到通知24小时内到场，并做好以下各阶段服务:

(1)编制阶段:要求编制人员，按规定的时间提交编制成果(与工程量清单同步提交完整的纸质版工程量计算底稿)，完成清单及控制价编制任务。

(2)审查阶段:参与采购人组织的会审、答疑，负责清单、控制价编制的释疑和说明，对提出的问题力求现场修改，确实不能现场修改的，次日内向采购人提交结果;完成编制任务后双方对清单、控制价审核、校对事宜，及时调整工程量清单及控制价中错、漏项等。

(3)后续阶段:对招标、施工、结算过程中的由于清单原因引起的疑问积极释疑、解决；督促、审查施工、监理单位工程计量和工程变更资料的完整性、真实性。协助完善手续。如项目因清单控制价原因发生纠纷事件，中标单位必须积极配合解决。

3、提供造价咨询服务的人员应与投标时承诺人员一致，应严格遵守法律法规和《房屋建筑和市政基础设施重点工程建设项目工程量清单及最高投标限价编制管理实施细则》（芜市建〔2024〕32号）等相关规定;调配所有资源，从项目前期准备、项目进度、投资、质量、人员投入等各个环节，确保造价工作的顺利完成，在约定的时间内完成造价任务。

4、清单及控制价“两编一审一备案”答疑、会审、造价差异分析、汇总，施工单位中标后图纸审查、答疑、图纸交底，施工全过程关于清单释疑或变更处理，审计过程中配合服务，根据建设单位需求。项目负责人及投标各专业人员必须按委托方通知的时间到场，每迟到或早退一次处500元违约金，每缺席一次处1000元违约金;累计缺席3次处咨询费10%违约金。

5、投标人须承诺:投标单位拟派项目负责人在投标单位长期稳定工作、身体健康，能按业主要求执行与项目有关的清单编制及相关服务工作，原则上不允许在项目竣工验收前变更项目负责人。(投标人须在投标文件中提供承诺函)。项目负责人未经许可不得调换，擅自调换的扣2万元/次的违约金;

6、应自觉遵守国家和省、市有关法律法规和规定，接受市相关行政监督部门、主管部门、公共资源交易中心及建设单位的监督管理。

7、投标人中标后，应在清单、控制价编制完成之后，按相关规定提供盖章的成果文件,并完成成果备案手续。

8、投标人中标后违反相关保密要求，泄露相关信息的，或在招投标过程中与第三方串通，骗取签订合同，造成采购人经济损失的，须赔偿损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

9、主要材料的控制价的编制（若有需要）。

10、提供纸质成果文件4套、电子版全套文件1套、刻录光盘1张。

11、投标人投标时承诺的拟派往本项目组成员不得随意更换，所有项目组成员需持身份证参加招标人或市造价站组织的交底、答疑、现场踏勘及两编一会审会议;如确需变更，须向市造价主管部门及建设单位提出书面申请，经批准后方可更换，更换后的人员不得低于原先人员的资历条件。

12、投标人中标后，应在接受具体项目任务后，及时与招标人按照本询价文件、中标通知书、中标人的投标文件、《安徽省建设工程造价咨询合同》(WF-2014-05)示范文本签订合同，投标人中标后按照委托合同完成任务。

13、投标人须承诺中标后对于采购人需求，2小时内响应并及时处理。若因采购人需求须抵达现场的,中标单位不得以任何理由拒绝到场(投标文件中须提供承诺函，否则作无效投标处理)。

四、付款方式

根据实际委托清单编制量，结合中标折扣率折算清单编制费用，工程量清单控制价编制完成并备案后，支付该单项施工合同咨询服务（含工程量清单和招标控制价编制、询价等一切相关咨询费用）合同价款的70%；该项目单位工程（含采购类清单预算编制）在工程结算审计（若有二审的含二审）完成工程量无争议后一次性付清该单位工程余款。

五、投标人的资格条件

1、信用要求：在响应文件提交截止当日，供应商被列入下列失信名单之一的，其资格审查不予通过：

(1)被列入芜湖市公共资源交易监督管理局行政处罚名单且在禁止投标期限内的(https://whsggj.wuhu. gov.cn/public/column/6596831?type=4&action=list&nav=3&catId=6732941);

(2)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单;

(3)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单;

(4)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入重大税收违法案件当事人名单。

采购人：芜湖市恒创鸠兹商业管理有限责任公司

2024年8月26日